Przedmiot w ramach którego realizowany jest projekt: **Programowanie urządzeń mobilnych**

Temat projektu: Aplikacja Todo

Czas trwania: 5 dni

Data rozpoczęcia projektu: 06.06.2020 Data zakończenia projektu: 20.06.2020

Data prezentacji: ……………………………

Harmonogram:

06.06.2020 – Przygotowanie bazy pod projekt, dodanie modelu i repozytorium.

09.06.2020 – Praca nad widokami.

10.06.2020 – Wyświetlanie zadań na liście oraz zapis nowego zadania.

16.06.2020 – Dodawanie nowego zadania.

20.06.2020 – Widok ustawień, zmiana koloru tła i nazwy użytkownika, prosta walidacja zadania.

Wymagania wstępne: Język JAVA, Programowanie dla technologii bezprzewodowych.

Cele:

1. Dodanie/edycja zadania
2. Wyświetlanie listy zadań
3. Oznaczanie zadań (ukończone lub nie)
4. Ustawienia aplikacji

Zakres projektu:

Rodzaj i wykonawca projektu: indywidualny – Tomasz Cymerys

Sprawozdanie:

Ocena:

Podpis nauczyciela Podpis studenta Tomasz Cymerys  
Paweł Cudek